# Mini guía para mejorar la organización del equipo

Técnicas para identificar dificultades, aclarar responsabilidades y dar seguimiento a los acuerdos en empresas, colegios y organizaciones comunitarias.

El punto de partida es comprender cómo se trabaja realmente. Selecciona un problema observable, acuerda una mejora con el equipo y revisa sus resultados antes de extenderla a toda la organización.

# 1 Entrevistas semiestructuradas

Permiten comprender dificultades desde distintos roles. Conversa con personas que ejecutan, coordinan y reciben el trabajo, utilizando las mismas preguntas básicas.

¿Qué tareas realizas y de quién dependes para completarlas?

¿Dónde se producen retrasos, confusiones o duplicaciones?

¿Qué cambio facilitaría tu trabajo?

Resultado esperado: un registro de dificultades con ejemplos concretos. Contrasta las respuestas con documentos y observación; una percepción individual no demuestra por sí sola un problema general.

Cuidado profesional: explica el propósito de las entrevistas, protege la identidad de quienes participan y presenta los hallazgos de forma agrupada.

# 2 Mapeo de procesos

Elige un proceso habitual, como atender una solicitud, organizar una actividad o aprobar una compra. Registra el inicio, las actividades, los responsables, las decisiones y el resultado final.

En cada paso, identifica esperas, repeticiones, información faltante y aprobaciones innecesarias. Valida el mapa con quienes realizan el trabajo.

Resultado esperado: un mapa del funcionamiento real y una mejora prioritaria. Describe primero lo que ocurre; después acuerda cómo debería funcionar.

# 3 Matriz RACI

Aclara las funciones de cada persona en una tarea o entregable. Empieza con cinco tareas que generan confusión y completa la matriz con el equipo.

| Letra | Función | Pregunta |
| --- | --- | --- |
| R | Responsable de ejecutar | ¿Quién hace el trabajo? |
| A | Responsable final de aprobar y responder | ¿Quién tiene la responsabilidad final? |
| C | Persona consultada | ¿A quién debemos consultar? |
| I | Persona informada | ¿Quién necesita conocer el avance o resultado? |

Procura asignar una sola persona como A por tarea y confirma que tenga autoridad para asumir esa función. Puede haber varias personas R si sus contribuciones están claramente delimitadas.

Resultado esperado: una tabla de responsabilidades acordada, accesible y revisada cuando cambien las funciones.

# 4 Acuerdos de comunicación

Define dónde se comunica cada asunto, quién lo comunica, en qué plazo y dónde queda registrado. Los canales deben ajustarse a la urgencia y al tipo de información.

| Aspecto | Ejemplo de acuerdo |
| --- | --- |
| Canal | Correo para aprobaciones; mensajería para coordinación inmediata. |
| Responsable | Quien introduce un cambio informa a las personas afectadas. |
| Plazo | Se acuerda un tiempo de respuesta según la urgencia. |
| Registro | Las decisiones y versiones finales quedan en un espacio compartido. |

Incluye cómo escalar un asunto cuando no recibe respuesta y cómo actuar ante una urgencia. Verifica que todas las personas tengan acceso al canal y al registro.

Resultado esperado: reglas breves y conocidas por el equipo, con menos información dispersa y menos decisiones sin registro.

# 5 Registro y seguimiento de acuerdos

Cierra cada reunión definiendo la acción, la persona responsable, la fecha límite y la evidencia de cumplimiento. Comienza la siguiente reunión revisando pendientes y obstáculos.

| Acción | Responsable | Fecha límite | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Actualizar el procedimiento de atención | Persona designada | Fecha acordada | Documento revisado y compartido |

Si una acción necesita recursos o autorización, déjalo registrado antes de comprometer una fecha. Resultado esperado: compromisos verificables y obstáculos visibles.

# 6 Los cinco porqués

Investiga problemas recurrentes a partir de un hecho específico, por ejemplo, tres solicitudes entregadas fuera de plazo. Pregunta por qué ocurrió y profundiza en cada respuesta hasta identificar causas sobre las que el equipo pueda actuar.

No es obligatorio formular exactamente cinco preguntas. Cada respuesta debe apoyarse en evidencia y puede haber varias causas. Evita detenerte en etiquetas como falta de compromiso sin revisar el proceso.

Alternativa: si existen muchas causas, utiliza un diagrama de Ishikawa para agruparlas por procesos, personas, herramientas, información y entorno. Resultado esperado: causas verificables y acciones asociadas.

# 7 Ciclo PDCA

| Etapa | Aplicación |
| --- | --- |
| Planificar | Seleccionar un problema, medir la situación inicial y definir una mejora. |
| Hacer | Probar la mejora en un proceso o equipo pequeño. |
| Verificar | Comparar resultados y recoger observaciones. |
| Actuar | Mantener, modificar o descartar el cambio según la evidencia. |

Resultado esperado: una mejora evaluada antes de extenderla. Define desde el inicio quién revisará los resultados y cuándo se tomará la decisión.

# 8 Plan de aplicación en cuatro semanas

| Semana | Trabajo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Entrevistar, observar y seleccionar un problema prioritario. | Problema definido y medida inicial. |
| 2 | Mapear el proceso y acordar responsabilidades. | Mapa validado y matriz RACI. |
| 3 | Probar la mejora y registrar avances. | Registro de acciones y obstáculos. |
| 4 | Evaluar resultados y ajustar. | Decisión de mantener, modificar o ampliar. |

# 9 Indicadores de seguimiento

Utiliza pocos indicadores y compara el antes y el después en condiciones similares. Acompaña los datos con observaciones del equipo para interpretar lo ocurrido.

| Indicador | Cómo medirlo |
| --- | --- |
| Acuerdos cumplidos a tiempo | Acuerdos completados dentro del plazo ÷ acuerdos que vencían en el periodo × 100. |
| Tareas devueltas por errores | Número de tareas devueltas por errores en el periodo. Registra también el total procesado para interpretar variaciones. |
| Tiempo de entrega | Tiempo transcurrido entre la recepción de una solicitud y su entrega. Mantén el mismo criterio de medición. |

# 10 Registro breve para empezar

Problema observable y evidencia: __________________________________

Proceso o tarea seleccionada: ____________________________________

Mejora que se probará: ___________________________________________

Responsable y recursos necesarios: ________________________________

Fecha de revisión e indicador: ____________________________________

Criterio profesional: antes de atribuir una dificultad a falta de compromiso, revisa la claridad de funciones, la carga de trabajo, los recursos y la autoridad para decidir. Ajusta las técnicas a la estructura y a las formas de decisión de cada organización.